Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда Белыничского района на 2023-2027 годы

| Адрес жилого дома | Год построй-ки | Этаж- ность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 2023 год |
| Мощаницкий сельсовет, дер.Староселье, ул.Центральная, д.32 | 1988 | 2 | кирпичные | 548,0 | 2023 | По результатам обследования специализированной организации |
| Лебедянковский сельсовет, аг.Светиловичи, ул.Заводская, д.1 | 1969 | 2 | кирпичные | 360,6 | 2023 | По результатам обследования специализированной организации |
| Лебедянковский сельсовет, аг.Светиловичи, ул.Заводская, д.2 | 1971 | 2 | кирпичные | 363,0 | 2023 | По результатам обследования специализированной организации |
| г.Белыничи, ул.Парковая, д.5 корп.2 | 1989 | 2 | кирпичные | 626,3 | 2023 | По результатам обследования специализированной организации |
| г.Белыничи, ул.Парковая, д.5 корп.3 | 1990 | 2 | кирпичные | 640,0 | 2023 | По результатам обследования специализированной организации |
| г.Белыничи, ул.Калинина, д.1Д | 1989 | 3 | кирпичные | 1515,0 | 2023 | По результатам обследования специализированной организации |
| г.Белыничи, ул.Калинина, д.52 | 1994 | 3 | крупнопа-нельные | 1294,0 | 2023 | По результатам обследования специализированной организации |
| г.Белыничи, ул.Парковая, д.6 | 1997 | 2 | крупнопа-нельные | 344,9 | 2023 | По результатам обследования специализированной организации |
| Всего ввод площади в 2023 году | 5691,8 м2 |
| 2024 год |
| г.Белыничи, ул.Мичурина, д.58 | 1987 | 2 | кирпичные | 252,0 | 2024 | По результатам обследования специализированной организации |
| г.Белыничи, ул.Мичурина, д.60 | 1987 | 2 | кирпичные | 252,0 | 2024 | По результатам обследования специализированной организации |
| г.Белыничи, ул.Парковая, д.5 корп.1 | 1992 | 3 | кирпичные | 1202,0 | 2024 | По результатам обследования специализированной организации |
| г.Белыничи, ул.Чапаева, д.92 | 1994 | 2 | крупнопа-нельные | 625,0 | 2024 | По результатам обследования специализированной организации |
| г.Белыничи, ул.Чапаева, д.90 | 1994 | 2 | крупнопа-нельные | 630,0 | 2024 | По результатам обследования специализированной организации |
| г.Белыничи, ул.Калинина, д.1В | 1985 | 3 | крупнопа-нельные | 1461,0 | 2024 | По результатам обследования специализированной организации |
| Всего ввод площади в 2024 году | 4422,0 м2 |
| 2025 год |
| г.Белыничи, ул.Мичурина, д.9А | 1993 | 2 | кирпичные | 611,0 | 2025 | По результатам обследования специализированной организации |
| Головчинский сельсовет, дер.Большой Трилесин, ул.Новая, д.4 | 1978 | 2 | крупнопа-нельные | 627,0 | 2025 | По результатам обследования специализированной организации |
| Мощаницкий сельсовет, дер.Эсьмоны, ул.Телеша, д.45 | 1984 | 2 | крупнопа-нельные | 633,6 | 2025 | По результатам обследования специализированной организации |
| Мощаницкий сельсовет, дер.Эсьмоны, ул.Центральная, д.9 | 1986 | 2 | кирпичные | 293,0 | 2025 | По результатам обследования специализированной организации |
| Техтинский сельсовет, аг.Техтин, ул.Победы-2, д.3 | 1968 | 2 | кирпичные | 292,1 | 2025 | По результатам обследования специализированной организации |
| Техтинский сельсовет, аг.Техтин, ул.Победы-2, д.5 | 1985 | 2 | крупнопа-нельные | 600,4 | 2025 | По результатам обследования специализированной организации |
| Техтинский сельсовет, аг.Техтин, ул.Победы-2, д.7 | 1970 | 2 | кирпичные | 339,1 | 2025 | По результатам обследования специализированной организации |
| Мощаницкий сельсовет, аг.Большая Мощаница, ул.Школьная, д.7 | 1979 | 2 | крупнопа-нельные | 633,6 | 2025 | По результатам обследования специализированной организации |
| Вишовский сельсовет, аг.Вишов, ул.Мелиораторов, д.21 | 1990 | 2 | кирпичные | 1872,8 | 2026 | По результатам обследования специализированной организации |
| Всего ввод площади в 2025 году | 5902,6 м2 |
| 2026 год |
| Лебедянковский сельсовет, аг.Светиловичи, ул.70 лет Октября, д.4 | 1987 | 2 | керамзитобетонные панели | 145,9 | 2026 | По результатам обследования специализированной организации |
| Лебедянковский сельсовет, аг.Светиловичи, ул.70 лет Октября, д.9 | 1987 | 2 | керамзитобетонные панели | 146,0 | 2026 | По результатам обследования специализированной организации |
| Лебедянковский сельсовет, аг.Светиловичи, ул.70 лет Октября, д.8 | 1987 | 2 | керамзитобетонные панели | 145,9 | 2026 | По результатам обследования специализированной организации |
| Лебедянковский сельсовет, аг.Светиловичи, ул.70 лет Октября, д.7 | 1987 | 2 | керамзитобетонные панели | 145,9 | 2026 | По результатам обследования специализированной организации |
| г.Белыничи, ул.Гагарина, д.23 | 1962 | 2 | кирпичные | 598,4 | 2026 | По результатам обследования специализированной организации |
| г.Белыничи, ул.Гагарина, д.32 | 1963 | 2 | кирпичные | 171,7 | 2026 | По результатам обследования специализированной организации |
| г.Белыничи, ул.Советская, д.4 | 1984 | 4 | крупнопа-нельные | 1707,0 | 2026 | По результатам обследования специализированной организации |
| г.Белыничи, ул.Калинина, д.1Б | 1984 | 5 | керамзитобетонные | 1494,0 | 2026 | По результатам обследования специализированной организации |
| г.Белыничи, ул.Парковая, д.3 | 1986 | 5 | крупнопа-нельные | 1487,0 | 2026 | По результатам обследования специализированной организации |
| Всего ввод площади в 2026 году | 6041,8 м2 |
| 2027 год |
| г.Белыничи, ул.Строителей, д.7А | 1998 | 4 | кирпичные | 1119,0 | 2027 | По результатам обследования специализированной организации |
| г.Белыничи, ул.Строителей, д.11А | 1997 | 4 | кирпичные | 1173 | 2027 | По результатам обследования специализированной организации |
| Вишовский сельсовет, аг.Вишов, ул.Молодежная, д.3 | 1983 | 4 | кирпичные, крупнопа-нельные | 916 | 2027 | По результатам обследования специализированной организации |
| Вишовский сельсовет, аг.Вишов, ул.Молодежная, д.4 | 1983 | 4 | кирпичные, крупнопа-нельные | 906,4 | 2027 | По результатам обследования специализированной организации |
| Вишовский сельсовет, аг.Вишов, ул.Молодежная, д.5 | 1980 | 3 | кирпичные, крупнопа-нельные | 943 | 2027 | По результатам обследования специализированной организации |
| Вишовский сельсовет, аг.Вишов, ул.Молодежная, д.6 | 1980 | 3 | кирпичные, крупнопа-нельные | 935,7 | 2027 | По результатам обследования специализированной организации |
| Вишовский сельсовет, аг.Вишов, ул.Молодежная, д.7 | 1980 | 3 | кирпичные, крупнопа-нельные | 933,2 | 2027 | По результатам обследования специализированной организации |
| Всего ввод площади в 2027 году | 6926,3 м2 |