|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**График ремонта улично-дорожной сети Белыничского района на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Площадь ремонта, м2/м.п. | Ориентиро-вочный срок выполнения работ |
| 1.Текущий ремонт |
| ***г.Белыничи*** |
| 1 | Текущий ремонт ул. 60 лет Октября от въезда в поликлинику ЦРБ до ул. Горького в г. Белыничи | Фрезерование дорожного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 1701/- | 2 квартал |
| 2 | Текущий ремонт пер. Дальний в г. Белыничи | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 2265/- | 2 квартал  |
| 3 | Текущий ремонт ул. 2-я Восточная в г. Белыничи | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 4997/- | 2 квартал  |
| 4 | Текущий ремонт ул. 1-я Восточная в г. Белыничи | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 4750/- | 2 квартал  |
| 5 | Текущий ремонт ул. Телешева от ул. Мичурина до ул. 2-я Восточная в г. Белыничи | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом, замена бортовых камней | 640/- | 2-3 квартал  |
| 6 | Текущий ремонт ул. Я. Коласа от ул. Оборонная до ул. Пионерская в г. Белыничи | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 2471/- | 2 квартал |
| 7 | Текущий ремонт ул. Чапаева от ул. Горького до ул. Заслонова в г. Белыничи | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 2300/- | 2 квартал |
| 8 | Текущий ремонт ул. Калинина от ул. Якубовского до ул. Лорченко в г. Белыничи | Фрезерование дорожного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 2240/- | 2 квартал |
| 9 | Текущий ремонт съезда от ул. Калинина на ул. Якубовского в г. Белыничи | устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 1490/- | 3 квартал |
| 10 | Текущий ремонт ул. Некрасова в г. Белыничи | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 3685/- | 2 квартал  |
| 11 | Текущий ремонт ул. 50 лет Октября в г. Белыничи | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 2381/- | 2 квартал  |
| 12 | Текущий ремонт ул.Советская в г.Белыничи | Восстановление профиля и улучшение проезжей части щебнем и асфальтогранулятом, ремонт и восстановление тротуара | 151,17/- | 2-3 квартал  |
| 13 | Текущий ремонт ул.Мичурина в г.Белыничи | Исправление профиля примыканий асфальтогранулятом, ремонт, замена и понижение боровых камней | 301,82/- | 2-3 квартал  |
| 14 | Текущий ремонт ул.Парковая в г.Белыничи | Устройство элементов системы поверхностного водостока, ремонт, замена и понижение боровых камней | -/8 | 2-3 квартал  |
| 15 | Текущий ремонт ул.Белорусская в г.Белыничи | Устройство элементов системы поверхностного водостока | -/144  | 2-3 квартал  |
| 16 | Текущий ремонт съезда с ул.Ленинской на ул.60 лет Октября | Фрезерование дорожного покрыти, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 460,35/- | 2 квартал |
| 17 | Текущий ремонт ул.Цветочная в г.Белыничи | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1179/- | 2-3 квартал |
| 18 | Текущий ремонт пер.Красноармейский от жилого дома № 1 до жилого дома № 31 с заездами от ул.Красноармейская в г.Белыничи | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1912/- | 2-3 квартал |
| 19 | Текущий ремонт пер.Шкловский в г.Белыничи | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 520/- | 2-3 квартал |
| 20 | Текущий ремонт ул.Бялыничского-Бирули в г.Белыничи | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1984/- | 2-3 квартал |
| 21 | Текущий ремонт ул.40 лет Победы в г.Белыничи | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1515/- | 2-3 квартал |
| 22 | Текущий ремонт ул.Юбилейная в г.Белыничи | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1052/- | 2-3 квартал |
| 23 | Текущий ремонт ул.Янки Купалы от ул.Оборонная, 28 до ул.Оборонная, 2 в г.Белыничи | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1625/- | 2 квартал |
| 24 | Текущий ремонт ул.Пушкина от ул.Почтовая до ул.60 лет Октября в г.Белыничи | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1160/- | 2-3 квартал |
| 25 | Текущий ремонт ул.1-я Восточная от ул.Ленинская до ул.Телешева в г.Белыничи | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1142/- | 2-3 квартал |
| 26 | Текущий ремонт ул.Совхозная от ул.Ленинская до пер.Школьный в г.Белыничи | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1048/- | 2-3 квартал |
| 27 | Текущий ремонт ул.Чапаева от ул.Заслонова до ул.Терешкевича в г.Белыничи | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 2160/- | 2-3 квартал |
| 28 | Текущий ремонт ул.Миколуцкого в г.Белыничи | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 3115/- | 2 квартал |
| ***ИТОГО*** | ***48 245,34/152*** |  |
| ***Вишовский сельсовет*** |
| 29 | Текущий ремонт ул.Центральная в дер.Ермоловичи | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 8164/- | 2-3 квартал |
| ***ИТОГО*** | **8164/-** |  |
| ***Головчинский сельсовет*** |
| 30 | Текущий ремонт ул.Молодежная в дер. Малый Кудин Белыничского района | Фрезерование дорожного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 2 400/- | 2 квартал  |
| 31 | Текущий ремонт ул.Молодежная от ул.Школьная до жилого дома №12 в дер. Малый Кудин Белыничского района | Фрезерование дорожного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 4907/- | 2-3 квартал |
| ***ИТОГО*** | ***7307/-*** |  |
| ***Мощаницкий сельсовет*** |
| 32 | Текущий ремонт улицы в дер.Секерка Белыничского района | Восстановление профиля и улучшение проезжей части щебнем и асфальтогранулятом | 693/- | 2-3 квартал  |
| ***ИТОГО*** | ***693/-*** |  |
| ***Техтинский сельсовет*** |
| 33 | Текущий ремонт ул. Подгорная в аг. Техтин Белыничского района | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 4870/- | 2 квартал  |
| 34 | Текущий ремонт ул. Лесная в аг. Техтин Белыничского района | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 700/- | 3 квартал  |
| 35 | Текущий ремонт ул. Школьная в аг. Техтин Белыничского района | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 600/- | 3 квартал  |
| 36 | Текущий ремонт ул. Молодежная в аг. Техтин Белыничского района | Фрезерование дорожного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 3000/- | 2 квартал  |
| 37 | Текущий ремонт ул. Совхозная в аг. Техтин Белыничского района | Фрезерование покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 4310/- | 2 квартал  |
| 38 | Текущий ремонт ул. Луговая в аг. Техтин Белыничского района | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 7550 | 2 квартал |
| ***ИТОГО*** | ***21 030/-*** |  |
| ***ИТОГО по текущему ремонту*** | ***85 439,34/152*** |  |
| 2. Капитальный ремонт |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт участка ул. Энгельса от ул. Калинина до ул. Советская в г. Белыничи | Ремонт пешеходных связей, Фрезерование покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 0 | 2 квартал |
| ***ИТОГО по капитальному ремонту*** | ***0*** |  |