|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**График ремонта улично-дорожной сети Белыничского района на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Наименование объекта | | Вид ремонта | Площадь ремонта, м2/м.п. | Ориентиро-вочный срок выполнения работ | |
| 1.Текущий ремонт | | | | | | | |
| ***г.Белыничи*** | | | | | | |
| 1 | | Текущий ремонт ул. 60 лет Октября от въезда в поликлинику ЦРБ до ул. Горького в  г. Белыничи | | Фрезерование дорожного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 1701/- | 2 квартал | |
| 2 | | Текущий ремонт пер. Дальний в г. Белыничи | | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 2265/- | 2 квартал | |
| 3 | | Текущий ремонт ул. 2-я Восточная в  г. Белыничи | | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 4997/- | 2 квартал | |
| 4 | | Текущий ремонт ул. 1-я Восточная в  г. Белыничи | | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 4750/- | 2 квартал | |
| 5 | | Текущий ремонт ул. Телешева от  ул. Мичурина до ул. 2-я Восточная в  г. Белыничи | | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом, замена бортовых камней | 640/- | 2-3 квартал | |
| 6 | | Текущий ремонт ул. Я. Коласа от  ул. Оборонная до ул. Пионерская в г. Белыничи | | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 2471/- | 2 квартал | |
| 7 | | Текущий ремонт ул. Чапаева от ул. Горького до ул. Заслонова в г. Белыничи | | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 2300/- | 2 квартал | |
| 8 | | Текущий ремонт ул. Калинина от  ул. Якубовского до ул. Лорченко в  г. Белыничи | | Фрезерование дорожного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 2240/- | 2 квартал | |
| 9 | | Текущий ремонт съезда от ул. Калинина на  ул. Якубовского в г. Белыничи | | устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 1490/- | 3 квартал | |
| 10 | | Текущий ремонт ул. Некрасова в г. Белыничи | | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 3685/- | 2 квартал | |
| 11 | | Текущий ремонт ул. 50 лет Октября в  г. Белыничи | | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 2381/- | 2 квартал | |
| 12 | | Текущий ремонт ул.Советская в г.Белыничи | | Восстановление профиля и улучшение проезжей части щебнем и асфальтогранулятом, ремонт и восстановление тротуара | 151,17/- | 2-3 квартал | |
| 13 | | Текущий ремонт ул.Мичурина в г.Белыничи | | Исправление профиля примыканий асфальтогранулятом, ремонт, замена и понижение боровых камней | 301,82/- | 2-3 квартал | |
| 14 | | Текущий ремонт ул.Парковая в г.Белыничи | | Устройство элементов системы поверхностного водостока, ремонт, замена и понижение боровых камней | -/8 | 2-3 квартал | |
| 15 | | Текущий ремонт ул.Белорусская в г.Белыничи | | Устройство элементов системы поверхностного водостока | -/144 | 2-3 квартал | |
| 16 | | Текущий ремонт съезда с ул.Ленинской на ул.60 лет Октября | | Фрезерование дорожного покрыти, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 460,35/- | 2 квартал | |
| 17 | | Текущий ремонт ул.Цветочная в г.Белыничи | | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1179/- | 2-3 квартал | |
| 18 | | Текущий ремонт пер.Красноармейский от жилого дома № 1 до жилого дома № 31 с заездами от ул.Красноармейская в г.Белыничи | | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1912/- | 2-3 квартал | |
| 19 | | Текущий ремонт пер.Шкловский в г.Белыничи | | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 520/- | 2-3 квартал | |
| 20 | | Текущий ремонт ул.Бялыничского-Бирули в г.Белыничи | | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1984/- | 2-3 квартал | |
| 21 | | Текущий ремонт ул.40 лет Победы в г.Белыничи | | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1515/- | 2-3 квартал | |
| 22 | | Текущий ремонт ул.Юбилейная в г.Белыничи | | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1052/- | 2-3 квартал | |
| 23 | | Текущий ремонт ул.Янки Купалы от ул.Оборонная, 28 до ул.Оборонная, 2 в г.Белыничи | | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1625/- | 2 квартал | |
| 24 | | Текущий ремонт ул.Пушкина от ул.Почтовая до ул.60 лет Октября в г.Белыничи | | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1160/- | 2-3 квартал | |
| 25 | | Текущий ремонт ул.1-я Восточная от ул.Ленинская до ул.Телешева в г.Белыничи | | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1142/- | 2-3 квартал | |
| 26 | | Текущий ремонт ул.Совхозная от ул.Ленинская до пер.Школьный в г.Белыничи | | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 1048/- | 2-3 квартал | |
| 27 | | Текущий ремонт ул.Чапаева от ул.Заслонова до ул.Терешкевича в г.Белыничи | | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 2160/- | 2-3 квартал | |
| 28 | | Текущий ремонт ул.Миколуцкого в г.Белыничи | | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 3115/- | 2 квартал | |
| ***ИТОГО*** | | | | | ***48 245,34/152*** |  | |
| ***Вишовский сельсовет*** | | | | | | | |
| 29 | Текущий ремонт ул.Центральная в дер.Ермоловичи | | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | | 8164/- | 2-3 квартал | |
| ***ИТОГО*** | | | | | **8164/-** |  | |
| ***Головчинский сельсовет*** | | | | | | | |
| 30 | | Текущий ремонт ул.Молодежная в  дер. Малый Кудин Белыничского района | | Фрезерование дорожного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 2 400/- | 2 квартал | |
| 31 | | Текущий ремонт ул.Молодежная от ул.Школьная до жилого дома №12 в  дер. Малый Кудин Белыничского района | | Фрезерование дорожного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 4907/- | 2-3 квартал | |
| ***ИТОГО*** | | | | | ***7307/-*** |  | |
| ***Мощаницкий сельсовет*** | | | | | | | |
| 32 | | Текущий ремонт улицы в дер.Секерка Белыничского района | | Восстановление профиля и улучшение проезжей части щебнем и асфальтогранулятом | 693/- | 2-3 квартал | |
| ***ИТОГО*** | | | | | ***693/-*** |  | |
| ***Техтинский сельсовет*** | | | | | | | |
| 33 | | Текущий ремонт ул. Подгорная в аг. Техтин Белыничского района | | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 4870/- | 2 квартал | |
| 34 | | Текущий ремонт ул. Лесная в аг. Техтин Белыничского района | | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 700/- | 3 квартал | |
| 35 | | Текущий ремонт ул. Школьная в аг. Техтин Белыничского района | | Восстановление профиля и улучшение проезжей части асфальтогранулятом | 600/- | 3 квартал | |
| 36 | | Текущий ремонт ул. Молодежная в аг. Техтин Белыничского района | | Фрезерование дорожного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 3000/- | 2 квартал | |
| 37 | | Текущий ремонт ул. Совхозная в аг. Техтин Белыничского района | | Фрезерование покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 4310/- | 2 квартал | |
| 38 | | Текущий ремонт ул. Луговая в аг. Техтин Белыничского района | | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | 7550 | 2 квартал | |
| ***ИТОГО*** | | | | | ***21 030/-*** |  | |
| ***ИТОГО по текущему ремонту*** | | | | | ***85 439,34/152*** |  | |
| 2. Капитальный ремонт | | | | | | | |
| 1 | | Разработка проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт участка ул. Энгельса от ул. Калинина до ул. Советская в г. Белыничи | | Ремонт пешеходных связей, Фрезерование покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона | 0 | 2 квартал | |
| ***ИТОГО по капитальному ремонту*** | | | | | ***0*** |  | |