Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда Белыничского района на 2024 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | Виды ремонтно-строительных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 1Д по ул.Калинина в г.Белыничи | 1 515,0 | декабрь 2023 года | май 2024 года | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена окон в подъездах на окна из ПВХ-профиля, замена инженерных сетей, молниезащита |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 52 по ул.Калинина в г.Белыничи | 1 294,0 | апрель 2024 года | июнь 2024 года | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена окон в подъездах на окна из ПВХ-профиля, замена инженерных сетей, молниезащита |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 90 по ул.Чапаева в г.Белыничи | 625,0 | апрель 2024 года | июнь 2024 года | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена окон в подъездах на окна из ПВХ-профиля, замена инженерных сетей, молниезащита |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 92 по ул.Чапаева в г.Белыничи | 625,0 | июнь 2024 года | август 2024 года | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена окон в подъездах на окна из ПВХ-профиля, замена инженерных сетей, молниезащита |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул.Заводская в аг.Светиловичи Белыничского района | 360,6 | июнь 2024 года | август 2024 года | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена окон в подъездах на окна из ПВХ-профиля, замена инженерных сетей, молниезащита |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул.Заводская в аг.Светиловичи Белыничского района | 363,0 | июнь 2024 года | август 2024 года | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена окон в подъездах на окна из ПВХ-профиля, замена инженерных сетей, молниезащита |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 60 по ул.Мичурина в г.Белыничи | 252,0 | май 2024 года | июль 2024 года | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена окон в подъездах на окна из ПВХ-профиля, замена инженерных сетей, молниезащита |