Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда Белыничского района на 2025-2029 годы

| Адрес жилого дома | Год построй-ки | Этаж- ность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год последнего капиталь-ного ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |
| Мощаницкий сельсовет, дер.Староселье, ул.Центральная, д.32 | 1988 | 2 | кирпичные | 537,0 | – | 2025 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| г.Белыничи, ул.Мичурина, д.58 | 1987 | 2 | кирпичные | 252,0 | – | 2025 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена стояков и инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт лоджий с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| г.Белыничи, ул.Мичурина, д.9А | 1993 | 2 | кирпичные | 611,0 | – | 2025 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| г.Белыничи, ул.Парковая, д.5 корп.1 | 1992 | 3 | кирпичные | 1202,1 | – | 2025 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| г.Белыничи, ул.Калинина, д.1В | 1985 | 3 | кирпичные | 1461,0 | – | 2025 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| г.Белыничи, ул.Парковая, д.3 | 1986 | 5 | крупнопа-нельные | 1487,0 | – | 2025 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Всего ввод площади в 2025 году | 5 550,1 кв.м. |
| 2026 год |
| Мощаницкий сельсовет, дер.Эсьмоны, ул.Телеша, д.45 | 1984 | 2 | крупнопа-нельные | 633,6 | – | 2026 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| г.Белыничи, ул.Калинина, д.1Б | 1984 | 5 | керамзито-бетонные | 1496,0 | – | 2026 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Мощаницкий сельсовет, аг.Большая Мощаница, ул.Школьная, д.7 | 1979 | 2 | крупнопа-нельные | 633,6 | – | 2026 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в техническом подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| г.Белыничи, ул.Гагарина, д.23 | 1962 | 2 | кирпичные | 598,4 | – | 2026 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в техническом подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| г.Белыничи, ул.Гагарина, д.32 | 1963 | 2 | кирпичные | 171,7 | – | 2026 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в техническом подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| г.Белыничи, ул.Строителей, д.11А | 1997 | 4 | кирпичные | 1173,0 | – | 2026 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Мощаницкий сельсовет, дер.Эсьмоны, ул.Центральная, д.9 | 1986 | 2 | кирпичные | 293,0 | – | 2026 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в техническом подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Всего ввод площади в 2026 году | 4 999,3 кв.м. |
| 2027 год |
| Вишовский сельсовет, аг.Вишов, ул.Мелиораторов, д.21 | 1990 | 3 | кирпичные | 1872,8 | – | 2027 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| г.Белыничи, ул.Советская, д.4 | 1984 | 4 | крупнопа-нельные | 1707,0 | – | 2027 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Головчинский сельсовет, дер.Большой Трилесин, ул.Новая, д.4 | 1978 | 2 | крупнопа-нельные | 627,2 | – | 2027 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, ремонт балконов (лоджий) с зашивкой экранов, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Техтинский сельсовет, аг.Техтин, ул.Победы-2, д.3 | 1968 | 2 | кирпичные | 292,1 | – | 2027 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в техническом подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Техтинский сельсовет, аг.Техтин, ул.Победы-2, д.5 | 1985 | 2 | крупнопа-нельные | 600,4 | – | 2027 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт стыков, ремонт кровли, замена инженерных сетей в тех.подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Техтинский сельсовет, аг.Техтин, ул.Победы-2, д.7 | 1970 | 2 | кирпичные | 339,1 | – | 2027 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в техническом подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Всего ввод площади в 2027 году | 5 438,6 кв.м. |
| 2028 год |
| г.Белыничи, ул.Строителей, д.7А | 1998 | 4 | кирпичные | 1119,0 | – | 2028 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| г.Белыничи, ул.Энгельса, д.21А | 1989 | 2 | кирпичные | 282,0 | – | 2028 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Вишовский сельсовет, аг.Вишов, ул.Молодежная, д.3 | 1983 | 4 | кирпичные, крупнопа-нельные | 916,0 | – | 2028 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Вишовский сельсовет, аг.Вишов, ул.Молодежная, д.4 | 1983 | 4 | кирпичные, крупнопа-нельные | 900,0 | – | 2028 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Вишовский сельсовет, аг.Вишов, ул.Молодежная, д.5 | 1980 | 3 | кирпичные, крупнопа-нельные | 943,0 | – | 2028 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Вишовский сельсовет, аг.Вишов, ул.Молодежная, д.6 | 1980 | 3 | кирпичные, крупнопа-нельные | 935,7 | – | 2028 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в техническом подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Всего ввод площади в 2028 году | 5 095,7 кв.м. |
| 2029 год |
| Вишовский сельсовет, аг.Вишов, ул.Молодежная, д.7 | 1980 | 3 | кирпичные, крупнопа-нельные | 933,2 | – | 2029 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в техническом подполье, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| г.Белыничи, ул.Мичурина, д.4А | 1977 | 3 | крупнопа-нельные | 1171,2 | – | 2029 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Техтинский сельсовет, дер.Станция Друть, ул.Вокзальная, д.9 | 1971 | 2 | кирпичные | 339,1 | _ | 2029 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Головчинский сельсовет, аг.Головчин, ул.Могилевская, д.67 | 1982 | 2 | крупнопа-нельные | 633,9 | – | 2029 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| г.Белыничи, ул.Калинина, д.1Ж | 1997 | 3 | кирпичные | 720,4 | – | 2029 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| г.Белыничи, ул.Мичурина, д.18 | 2000 | 5 | кирпичные | 3949,3 | – | 2029 | Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, замена инженерных сетей в подвальном помещении, ремонт отмостки, замена оконных блоков на ПВХ-блоки в подъездах |
| Всего ввод площади в 2029 году | 7 747,1 кв.м. |