	Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Белыничского района на 2026 год

	Наименование объекта
	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.
	Сроки проведения капитального ремонта
	Виды ремонтно-строительных работ

	
	
	начало месяц, год
	окончание месяц, год
	

	Капитальный ремонт жилого дома № 32 по ул.Гагарина  в г.Белыничи
	171,7
	февраль 2026 года
	апрель

2026 года
	Ремонт фасада с последующей окраской, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена окон в подъездах на окна из ПВХ-профиля, замена инженерных сетей, молниезащита

	Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул.Гагарина  в г.Белыничи
	598,4
	апрель 2026 года
	июнь
2026 года
	

	Капитальный ремонт жилого дома № 45 по ул.Телеша в дер.Эсьмоны Белыничского района
	633,6
	апрель 
2026 года
	июнь 

2026 года
	

	Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул.Центральная в дер.Эсьмоны Белыничского района
	293,0
	июнь 
2026 года
	август
 2026 года
	

	Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул.Школьная в аг.Большая Мощаница Белыничского района
	633,6
	июль 
2026 года
	сентябрь 2026 года
	


